АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2011 г.                                                                                                       № 68

с.Сасыколи

| «Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при представлении муниципальных услуг» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при представлении муниципальных услуг.

# Обнародовать настоящее Постановление путем вывешивания на доске объявлений администрации МО «Сасыкольский сельсовет» и разместить на официальном сайте администрации  МО «Сасыкольский сельсовет».

# Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

# Глава МО «Сасыкольский  сельсовет»                                           Т.П.Старцева

Приложение №1

к Постановлению МО

«Сасыкольский сельсовет»

№ 68 от 12.09.2011г.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Организация проекта по переходу к предоставлению  муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее межведомственного взаимодействия)

| 1. | Определение должностного лица администрации МО «Сасыкольский сельсовет» ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг». |  | Распоряжение Главы администрации МО «Сасыкольский сельсовет» №121-р от 12.09.2011г. | Специалист по кадровой работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Определение органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона №210-ФЗ |  | Распоряжение Главы администрации МО «Сасыкольский сельсовет» № 123-р от 12.09.2011г. | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 3. | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  | Распоряжение Главы администрации МО «Сасыкольский сельсовет» №122 от 12.09.2011г . | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 4. | Формирование перечня необходимых и обязательных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия |  | Решение Совета МО «Сасыкольский сельсовет» № 99 от 07.09.2011г. | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 5. | Формирование таблицы муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Астраханской области, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | 4 квартал 2011 года | Таблица муниципальных услуг | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 6. | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия | 4 квартал 2011 года | Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 7. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти и местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | 3 квартал 2011 года | Внесение изменений в нормативно правовые акты администрации МО «Сасыкольский сельсовет» | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |

Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия

| 8 | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | 3 квартал 2011 года | Отчет с таблицей с указанием способа представления документов (сведений) главе МО «Сасыкольский сельсовет»» | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных (государственных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | 4 квартал 2011 года | Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 10 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | 3-4 кварталы 2011 года | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 10.1 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Астраханской области (внесение соответствующих изменений) | 3-4 кварталы 2011 года | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 10.2 | Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления (организации), предоставляющими муниципальные (государственные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | 3-4 кварталы 2011 года | Порядок | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 10.3 | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти и местного самоуправления (организации), предоставляющих муниципальные (государственные) услуги | 3-4 кварталы 2011 года | Порядок | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 10.4 | Заключение соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти Астраханской области, структурными подразделениями органов местного самоуправления, организациями и учреждениями, участвующими в предоставлении муниципальных (государственных) услуг | 3-4 кварталы 2011 года | Соглашение | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 10.5 | Подготовка нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты (в части изменения перечня документов, которые должен предоставить заявитель, установление сроков ответа на запросы из органов власти(организаций), закрепления полномочий органов власти (организаций) по направлению запроса и предоставлению информации и документов) (при необходимости) | 3-4 кварталы 2011 года | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |

Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) 
услуг в режиме межведомственного взаимодействия

| 11. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | ежемесячно | Перечень мероприятий. Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия |
| 12. | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | 3 квартал 2011 года | Доклад Главе МО «Сасыкольский сельсовет» | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 13. | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения плана мероприятий органа местного самоуправления Астраханской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, достижения запланированных показателей) | ежекварталь-но. | Мониторинг. Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», представленный главе администрации МО «Сасыкольский сельсовет»» и в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| 14. | Оценка эффективности перехода органов местного самоуправления Астраханской области на межведомственное взаимодействие | ежеквартально | Оценка. Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению органа местного самоуправления, представленный главе администрации МО «Сасыкольский сельсовет». Отчет направить в управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Астраханской области | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |