Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от \_\_\_\_\_\_.2021 г. № \_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Сасыкольский сельсовет», утвержденную постановлением администрации МО «Сасыкольский сельсовет» от 27.12.2017 № 41»  |  |

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации МО «Сасыкольский сельсовет» от 05.06.2018 № 32 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сасыкольский сельсовет», их формирования, утверждения и реализации»

 Администрация муниципального образования « Сасыкольский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Сасыкольский сельсовет», утвержденную постановлением администрации МО «Сасыкольский сельсовет» от 27.12.2017 г. № 41 изложить в новой редакции.

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» по адресу: с. Сасыколи, ул. Советская, д. 137, в здании сельской библиотеки по адресу: с. Сасыколи, ул. Советская, д. 112, а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» (*https://sassovet.ru*).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

МО «Сасыкольский сельсовет» А.В. Акулов

|  |
| --- |
|  |

Проект Приложение к постановлению

 администрации МО

 «Сасыкольский сельсовет»

 от \_\_\_\_\_.2021 г. № \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО «САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды

на территории МО «Сасыкольский сельсовет»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Сасыкольский сельсовет» (далее – Программа) |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет»;- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годыЭтапы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограмме) | Всего 6897,2 тыс. рублей, в т.ч.- **федеральный бюджет:**2018 год – 0,00 тыс. руб.2019 год – 0,00 тыс. руб.2020 год – 589,00 тыс. руб.2021 год – 1869,8 тыс. руб.2022 год – 1749,3 тыс. руб.2023 год – 1759,0 тыс. руб.2024 год – 0,00 тыс. руб.- **областной бюджет:**2018 год – 0,00 тыс. руб.2019 год – 0,00 тыс. руб.2020 год – 11,00 тыс. руб.2021 год – 57,8 тыс. руб.2022 год – 54,1 тыс. руб.2023 год – 54,00 тыс. руб.2024 год – 0,00 тыс. руб.- **бюджет МО «Сасыкольский сельсовет»:**2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб.2020 год – 201,0 тыс. руб.2021 год – 163,70 тыс. руб.2022 год – 188,5 тыс. руб.2023 год – 100,00 тыс. руб.2024 год – 100,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» до 85% повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» до 100% - повышение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций до 100% |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик - администрация МО «Сасыкольский сельсовет».Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств |

**1. Общие положения, основание для разработки муниципальной программы**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 года». Объектом регулирования муниципальной программы является уровень благоустройства территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет». Предметом регулирования является комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта городской среды муниципального образования МО «Сасыкольский сельсовет», с привлечением заинтересованных граждан, организаций в реализацию указанных мероприятий.

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» располагаются 4 многоквартирных дома и 6 общественных территорий. В большей части дворовых и общественных территорий качество дорожного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствует достаточное количество мест массового отдыха для различных групп населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет», не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей общественных территорий в муниципальном образовании «Сасыкольский сельсовет».

- динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории с. Сасыколи, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений).

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности каждого муниципального образования. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей села. Недостаточное количество детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха, нехватка парковочных мест, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на качество жизни населения села Сасыколи.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя на территории МО «Сасыкольский сельсовет» | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| 1 | Общее количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, ед. | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | Общая площадь общественных территорий, кв.м | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве от общего количества таких территорий, % | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 67 | 67 |

В целях улучшения эстетического облика села Сасыколи, повышения качества жизни граждан необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство муниципальных территорий общего пользования, других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

**3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет».

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет».

Оценка эффективности Программы основывается на целевых показателях выполнения муниципальной программы, указанных в Приложении 2 к Программе.

Значения целевых показателей выполнения Программы ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации в МО «Сасыкольский сельсовет».

**4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы**

Срок реализации Программы: 2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап.

**5. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы и мер муниципального регулирования.**

 Полный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

 К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в селе Сасыколи привлекаются добровольцы и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживания территорий, покраска бордюров и т.д.

 Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);

 - озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение);

 - обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения);

 - обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;

 - обустройство наружного покрытия пространства (обустройство дорожек, покрытия детских и спортивных площадок);

 - благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на общественных территориях.

 Ежегодно органы местного самоуправления муниципальных образований проводят голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования. Проведение отбора общественных и дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы проходит на официальном сайте администрации МО «Харабалинский район», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе проведение голосования за дизайн-проекты данных территорий.

**Адресный перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы:**

 **2020 год:**

 - парк XXX лет ВЛКСМ, ул. Пушкина, с. Сасыколи;

 **2021 год:**

 - парк, ул. Почтовая, с. Сасыколи;

 - детская площадка, ул. Рылеева, с. Сасыколи.

 **2022 год:**

 - парк (стадион), ул. Лесная, с. Сасыколи;

 **2023 год:**

 - детская площадка, ул. Школьная, п. Бугор.

 **2024 год:**

 - детская площадка, ул. Почтовая, с. Сасыколи.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы:

**2023 год:**

- с. Сасыколи, ул. Молодежная, д. 1;

- с. Сасыколи, ул. Молодежная, д. 2.

 **2024 год:**

- с. Сасыколи, ул. Чапаева, д. 18;

- с. Сасыколи, ул. Чапаева, д. 20;

Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории МО «Сасыкольский сельсовет» наделяется правом исключать из адресного перечня общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральными планами соответствующих поселений, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных и дворовых территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация Программы предусматривается за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, а также за счет софинансирования из бюджета МО «Сасыкольский сельсовет». Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2018-2024 гг. из бюджета МО «Сасыкольский сельсовет» составляет 754,4 тыс. рублей.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

**7. Механизм реализации муниципальной программы.**

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и оказание услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация МО «Сасыкольский сельсовет».

Исполнителем муниципальной программы является администрация муниципального образования «Сасыкольский сельсовет». Муниципальный заказчик определяет механизм реализации Программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений от показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений, и включает:

 - уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизме их реализации.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов – 1 декабря текущего года, за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

 случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

**8. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации.**

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

- осуществляет сбор и систематизацию аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечивает подготовку нормативных правовых актов для реализации программных мероприятий;

- уточняет мероприятия и осуществляет финансирование с учетом ежегодно выделяемых средств.

**9. Показатели результативности и эффективности (экономической, социальной, бюджетной) реализации муниципальной программы**

 В результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих результатов:

 -создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения;

-повышение качества освещенности улиц и общественных территорий;

-обеспечение содержания объектов озеленения, наружного освещения улиц и общественных территорий села;

-повышение комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния территории села и общественных территорий;

-развитие системы обустроенных общественных пространств.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности выполнения мероприятий Программы (Приложение 4).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

 Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» до 100%

 - повышение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций до 100%.

 Приложение 1

 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(НАПРАВЛЕНИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансированиятыс. руб. | Показатели результативности выполненияпрограммы |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период2017г | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Сасыкольский сельсовет» |
| Цель 1 | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | Уровень благоустройства территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Задача 1.1 | повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Мероприятие 1.1.1Выполнение работ по благоустройству общественных территорий МО «Сасыкольский сельсовет» | 2018-2024 | администрация МО «Сасыкольский сельсовет» | федеральный бюджетобластной бюджетбюджет МО «Сасыкольский сельсовет» | 5967,1176,9642,9 | 0,000,0000,0 | 0,000,000,00 | 589,0011,00180,0 | 1869,857,8116,4 | 1749,354,1146,5 | 1759,054,0100,00 | 0,000,00100,00 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Мероприятие 1.1.2Разработка проектно-сметной доку-ментации на выполнение работ по бла-гоустройству общественных территорий МО «Сасыкольский сельсовет», проверка сметных расчетов | 2018-2024 | администрация МО «Сасыкольский сельсовет» | федеральный бюджетобластной бюджетбюджет МО «Сасыкольский сельсовет» | 008,0 | 000 | 000 | 004,0 | 004,0 | 000 | 000 | 000 |
| Мероприятие 1.1.3 Строительный контроль 2,14 % | 2018- 2024 | администрация МО «Сасыкольский сельсовет» | бюджет МО «Сасыкольский сельсовет» | 102,3 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 43,3 | 42,0 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.2. | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Мероприятие 1.2.1Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования с. Сасыколи с участием заинтересованных граждан, организаций |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2024 | администрация МО «Сасыкольский сельсовет» | федеральный бюджетобластной бюджетбюджет МО «Сасыкольский сельсовет» | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 0 | 1 | 50 | 75 | 85 | 95 | 100 |

 |
| Задача 1.3. |  повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Мероприятие 1.3.1 Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МО «Сасыкольский сельсовет»  | 2018-2024 | Администрация МО «Сасыкольский сельсовет» | федеральный бюджетобластной бюджетбюджет МО «Сасыкольский сельсовет» | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 0 | 35 | 55 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| Итого по муниципальной программе | 2018-2024 | администрация МО «Сасыкольский сельсовет» | федеральный бюджетобластной бюджетбюджет МО «Сасыкольский сельсовет» | 6897,2 | 00,0 | 00,0 | 801,0 | 2091,3 | 1991,9 | 1913,0 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 2

 к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень благоустройства территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 31,2 | 32,4 | 33,0 | 33,7 | 33,5 | 34,0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 20 | 25,1 | 30 | 35 | 37 | 39 |
| 4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 |

 Приложение 3

 к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Сасыкольский сельсовет» |
| Федеральный бюджет | 5967,1 | 0 | 00,0 | 589,00 | 1869,8 | 1749,3 | 1759,0 | 00,0 |
| Бюджет Астраханской области | 176,9 | 0 | 0 | 11,00 | 57,8 | 54,1 | 54,0 | 0 |
| Бюджет МО «Сасыкольский сельсовет» | 753,2 | 0 | 00,0 | 201,00 | 163,7 | 188,5 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 6897,2 | 0 | 00,0 | 801,00 | 2091,3 | 1991,9 | 1913,0 | 100,0 |

 Приложение 4

к Программе

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации программы | Прогнозы значения показателей |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории МО «Сасыкольский сельсовет» |
| Цель 1 | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Задача 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Мероприятие 1.1.1 Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МО «Сасыкольский сельсовет» | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий МО «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Задача 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования«Сасыкольский сельсовет» |
| Мероприятие 1.2.1 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий МО «Сасыкольский сельсовет» | Доля благоустроенных общественных территории от общего количества таких территорий муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» | % | 0 | 0 | 20 | 24,1 | 29 | 34 | 40,2 | 53,6 |
| Задача 1.3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» |
| Мероприятие 1.3.1Проведение субботников по благоустройству придомовой территории многоквартирных жилых домов муниципального образования с участием заинтересованных граждан, организаций | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Мероприятие 1.3.2Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования с участием заинтересованных граждан, организаций |

Приложение 5

 к Программе

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых

территорий МО "Сасыкольский сельсовет"

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- иные работы.

Приложение 6

к Программе

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО " Сасыкольский сельсовет"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО " Сасыкольский сельсовет" (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

 1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный к перечню работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) финансовое участие – 1) финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО " Сасыкольский сельсовет" за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

2) софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ (данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

в) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации МО "Сасыкольский сельсовет" для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

 2. Порядок и форма участия трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

 2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

 2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

 2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

 2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию МО "Сасыкольский сельсовет". В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

 2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

 3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета МО " Сасыкольский сельсовет" – администрацию МО " Сасыкольский сельсовет".

 3.2. После утверждения дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация МО " Сасыкольский сельсовет" заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

 3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

 3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета МО " Сасыкольский сельсовет" с момента их зачисления на лицевой счет.

 3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

 3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн -проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

 3.7. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

 3.8. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией МО " Сасыкольский сельсовет" в соответствии с бюджетным законодательством.